MVP que habíamos planteado para Botón de Pánico

🎯 Objetivo del MVP

Permitir que cualquier persona de la comunidad pueda:

- Pedir ayuda en segundos

- Compartir ubicación en tiempo real

- Generar evidencia automática

- Alertar simultáneamente a vecinos y autoridades

Todo sin fricción, sin hardware propietario y sin complejidad técnica.

🧩 MVP – Componentes clave

1️⃣ Botón de Pánico (core)

- Un botón grande y visible en la app o web

- Activación en 1 toque

- Funciona incluso con señal limitada

- Confirmación visual + vibración/sonido

2️⃣ Geolocalización inmediata

- Envío automático de:

  - Ubicación GPS exacta

  - Hora del evento

  - ID anónimo del usuario (o perfil si decide)

3️⃣ Grabación automática de evidencia

- Al activar el botón:

  - 📹 Inicia grabación de video o audio desde el celular

  - ⏺️ Guarda el clip en la nube (no solo en el dispositivo)

- Pensado como evidencia legal, no solo alerta

4️⃣ Alertamiento en red

Notificación simultánea a:

- 👮 Autoridades municipales (canal acordado)

- 🏘️ Red vecinal (administradores / vecinos cercanos)

- 📱 Contactos de confianza del usuario

Con mensaje tipo:

“ALERTA – Posible emergencia en [ubicación].”

5️⃣ Panel mínimo de monitoreo (backoffice)

Para autoridades o admins:

- Mapa en tiempo real

- Alertas activas

- Acceso a evidencia

- Historial básico de eventos

Nada sofisticado aún: operable desde el día 1.

🚫 Lo que deliberadamente NO incluimos en el MVP

(para no matar el proyecto antes de nacer)

- IA avanzada

- Reconocimiento facial

- Hardware dedicado

- Integración compleja con C5/C4

- App ultra personalizada

Eso viene después, si el MVP prueba valor.

🧠 Filosofía del MVP

“Mejor una alerta que llegue en 5 segundos
que una plataforma perfecta que llegue en 2 años.”

Si quieres, el siguiente paso puede ser:

- 📐 Arquitectura técnica del MVP

- 📱 UX / wireframe del botón

- 🤝 Modelo de colaboración con el municipio

- 💰 Costeo real y tiempos

- 🏷️ Cerrar nombre definitivo de la app

Tú dime por dónde seguimos.

Receta MVP paso a paso (plan de arranque)

Paso 0 — Define el MVP “cerrado” (1 hora)

Crea un documento con esto (una hoja):

- 1 botón “ALERTA” --> SI

- manda ubicación + timestamp + usuario --> SI

- envía notificación a “admins/autoridad” --> SI

- guarda evento en base --> SI

- panel mínimo con lista + mapa --> SI

- (evidencia: audio/video) puede ir en fase 2 si quieres reducir riesgo --> SI

Salida de este paso: lista exacta de features “sí” y “no”.